AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Integrante:

Benjamín Moya

Equipo: 9

Docente: Paz Morales

Contenido

Resumen	3

Abstract	3

1.Descripción del proyecto	3

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4

3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales	4

4.Factibiidad del proyecto dentro de la asignatura	5

5.Objetivos del proyecto	5

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	6

7. Plan de trabajo	6

8.Propuesta de evidencias	8

9. Conclusions	9

10. Personal Reflection	10

11.Referencias	10

# Resumen

El proyecto contempla el diseño e implementación de un sistema web integral para el centro de estética Nicolette Studio, orientado a automatizar y optimizar la gestión de su agenda de citas. Actualmente, la reserva manual de horas genera ineficiencias operativas, solapamiento de agendas y pérdida de tiempo administrativo. La solución contempla un sitio web público con interfaz responsiva para que los clientes consulten disponibilidad, agenden y gestionen citas en tiempo real, junto con un panel administrativo privado para la gestión de servicios, especialistas y horarios. El desarrollo se aborda mediante metodología ágil Scrum, modelado de datos NoSQL escalable en la nube y pruebas de calidad de software.

# Abstract

This project encompasses the design and implementation of a comprehensive web system for Nicolette Studio, aimed at automating and optimizing its appointment scheduling management. Currently, manual booking leads to operational inefficiencies, scheduling conflicts, and administrative time loss. The solution features a responsive public website allowing clients to view availability, book, and manage appointments in real-time, integrated with an administrative dashboard for managing services, staff, and schedules. The project is executed using the Scrum agile methodology, a scalable NoSQL data model in the cloud, and software quality testing.

# 1.Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrollará para Nicolette Studio, un centro de estética que actualmente enfrenta dificultades operativas al gestionar sus citas de forma manual mediante mensajes de texto y notas en papel, lo que suele provocar cruces de horarios, retrasos en la atención y una pérdida constante de tiempo administrativo.

Para dar respuesta a esta necesidad, proponemos la creación de un sitio web intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo, donde los clientes puedan consultar los servicios, revisar la disponibilidad en tiempo real y reservar su hora de manera autónoma, mientras que la dueña dispondrá de un panel de control privado para gestionar la agenda de su equipo y mantener un registro organizado de sus clientes.

La propuesta es altamente relevante para el campo laboral de la informática porque permite abordar una problemática real de una pyme y transformarla en una solución digital funcional, poniendo en práctica competencias fundamentales de la carrera como el desarrollo de software web, la modelación de bases de datos escalables y el diseño centrado en el usuario para optimizar procesos de negocio en el mercado actual.

# 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

Para llevar a cabo la plataforma web de Nicolette Studio, el proyecto se conecta directamente con la capacidad de diseñar y construir soluciones de software completas, seguras y de calidad durante todo su ciclo de vida. Esto se refleja en la creación de un sistema robusto que combina una interfaz pública fácil de usar con un panel privado para la gestión interna. Para garantizar que la plataforma sea confiable, el desarrollo se hará siguiendo las mejores prácticas de la industria, aplicando pruebas de calidad para evitar fallos al agendar y protegiendo la información de los clientes.

Por otro lado, el proyecto requiere diseñar e implementar una estructura de base de datos NoSQL en Cloud Firestore capaz de responder a las necesidades reales del estudio. Esto implica modelar una estructura sólida que cruce la información de los clientes, los servicios, los profesionales y los horarios disponibles sin que ocurran solapamientos de citas. Además, para que el proyecto avance de forma ordenada, se pondrá en práctica la gestión de proyectos mediante metodologías ágiles como Scrum, lo que permitirá planificar cada etapa, controlar los avances y cumplir con los plazos establecidos.

Finalmente, la solución se apoya en una ingeniería de requisitos clara, levantando primero las necesidades reales del centro de estética para transformarlas en funcionalidades útiles. Dado que la gran mayoría de las clientas agendará su cita directamente desde el teléfono móvil, el diseño de la plataforma se pensará y optimizará prioritariamente para dispositivos móviles, logrando que la navegación sea rápida, cómoda e intuitiva desde cualquier pantalla.

# 3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

Para mí, este proyecto tiene mucho sentido con lo que me gustaría hacer a futuro en mi carrera, que es enfocarme en la programación y creación de sitios web. Hacer el sistema para Nicolette Studio me sirve bastante para poner en práctica lo que vengo aprendiendo en la carrera, metiéndome de lleno tanto en el diseño de la página para que se vea bien y sea fácil de usar, como en el backend  para que la agenda funcione sin fallas.

También me llama la atención la idea de crear algo que sirva de verdad en el mundo real. Es una muy buena experiencia para vivir de cerca lo que hace un desarrollador tomar una necesidad de un negocio, entender lo que le complica la vida en su día a día y construir una herramienta digital que le solucione un problema concreto.

# 4.Factibiidad del proyecto dentro de la asignatura

El desarrollo de este proyecto es completamente factible de realizar durante el semestre en el marco del ramo Capstone. El alcance de la propuesta se centrará en entregar un Producto Mínimo Viable (PMV) que resuelva el flujo principal de agendamiento de Nicolette Studio la selección de servicios, la reserva de horas en tiempo real por parte del cliente y la gestión básica de la agenda desde el panel de control. Al acotar las funcionalidades a este núcleo esencial, los tiempos del semestre son más que suficientes para completar todas las etapas, desde el diseño inicial hasta las pruebas y el despliegue de la página.

En cuanto a los recursos, el proyecto no requiere inversión económica, ya que se utilizarán herramientas de desarrollo de código abierto, tecnologías web estándar y plataformas de hosting gratuitas para el servidor y la base de datos. Respecto a los posibles obstáculos, como la complejidad de evitar que dos personas reserven la misma hora al mismo tiempo, se abordará aplicando validaciones directas en la base de datos y haciendo pruebas continuas para asegurar que el sistema funcione bien antes de terminar el semestre.

# 5.Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sitio web funcional de agendamiento para Nicolette Studio durante el semestre, que automatice la reserva de citas en tiempo real y optimice la gestión de su agenda operativa.

Objetivos Específicos

- Relevar y definir las necesidades y reglas de negocio del estudio para transformar su proceso de reserva manual en requerimientos claros del sistema.

- Diseñar e implementar una arquitectura NoSQL en Firestore que organice los horarios, servicios y clientes sin cruces ni solapamientos de citas.

- Construir la interfaz web pública de la plataforma junto al panel de control administrativo para la gestión interna.

- Realizar las pruebas de validación del software para asegurar el correcto funcionamiento del agendamiento antes de su despliegue en la web.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para llevar a cabo el proyecto durante el semestre, se utilizará la metodología ágil Scrum, adaptada a las fases del ramo Capstone. Este enfoque permitirá avanzar de manera ordenada por iteraciones (Sprints) de dos a tres semanas, asegurando la entrega progresiva de funcionalidades y permitiendo hacer ajustes a tiempo según se valide la solución.

El desarrollo se organizará en cuatro etapas principales:

- Sprint 1 (Análisis y Diseño): Definición detallada de las reglas de negocio de Nicolette Studio, levantamiento de requerimientos, diseño del modelo de colecciones y documentos NoSQL en Firestore y creación de los prototipos visuales (wireframes) de la página web.

- Sprint 2 (Desarrollo Backend y Base de Datos): Creación e implementación de la base de datos y programación de la lógica del servidor (API), encargada de procesar las reservas, verificar la disponibilidad de horarios y evitar solapamientos de citas.

- Sprint 3 (Desarrollo Frontend e Interfaz): Construcción de la interfaz web pública responsiva para los clientes y del panel de control privado para la administración del estudio, conectándolos con la lógica desarrollada en la etapa anterior.

- Sprint 4 (Pruebas, Correcciones y Despliegue): Ejecución de pruebas de validación para asegurar que el agendamiento fluya sin errores, corrección de detalles de diseño o funcionamiento, y publicación final del sitio web en un entorno cloud accesible.

# 7. Plan de trabajo

| Semana | Etapa / Sprint | Actividades Principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Planificación Inicial | Definición del alcance del proyecto, identificación del problema en Nicolette Studio y validación de la propuesta con el docente. | Finalizado |
| Semana 2 | Análisis de Requisitos | Levantamiento de reglas de negocio (servicios, duración, horarios) y definición de los requerimientos funcionales del sistema. | Finalizado |
| Semana 3 | Diseño y Prototipado | Diseño de la estructura de colecciones NoSQL en Firestore y creación de los prototipos visuales (wireframes) de la web. | En curso |
| Semana 4 | Arquitectura y Setup | Configuración del entorno de desarrollo, repositorio (Git) y creación del esquema inicial de la base de datos. | Pendiente |
| Semana 5 | Backend - Módulo Base | Programación de la lógica del servidor para la gestión de usuarios, roles (cliente/admin) y autenticación. | Pendiente |
| Semana 6 | Backend - Lógica de Agenda | Desarrollo de los endpoints de la API para consultar disponibilidad de horarios y procesar reservas sin solapamientos. | Pendiente |
| Semana 7 | Frontend - Vistas Cliente | Construcción de la interfaz web pública responsiva (catálogo de servicios y flujo de agendamiento paso a paso). | Pendiente |
| Semana 8 | Evaluación Intermedia | Revisión de avances con el docente, pruebas del núcleo funcional y ajustes según retroalimentación. | Pendiente |
| Semana 9 | Frontend - Panel Admin | Desarrollo del panel privado para la dueña del estudio (gestión de agenda, bloqueo de horas y registro de clientes). | Pendiente |
| Semana 10 | Integración Full-Stack | Conexión completa entre el Frontend y el Backend, asegurando el flujo de datos en tiempo real entre cliente y administración. | Pendiente |
| Semana 11 | Pruebas de Software | Ejecución de pruebas funcionales, validación de reservas simultáneas y corrección de errores en la plataforma. | Pendiente |
| Semana 12 | Optimización y UX | Ajustes en el diseño responsivo para celulares, mejoras de velocidad de carga y pulido de detalles visuales. | Pendiente |
| Semana 13 | Despliegue (Hosting) | Publicación de la aplicación web y la base de datos en servidores cloud (entorno de producción). | Pendiente |
| Semana 14 | Documentación Final | Redacción de la memoria del proyecto, manuales de usuario y preparación de la presentación de defensa. | Pendiente |
| Semana 15 | Cierre y Presentación | Entrega final del proyecto Capstone y defensa pública de la plataforma web de Nicolette Studio. | Pendiente |

# 8.Propuesta de evidencias

Para demostrar nuestro avance y la calidad de la solución desarrollada durante la asignatura, se presentan las siguientes evidencias enfocadas en el desarrollo de software:

 Configuración de Firestore y Reglas de Seguridad (firestore.rules): La base de datos se implementa en Cloud Firestore, organizando la información en colecciones y documentos en formato JSON. El control de acceso y la validación de la información se gestionan directamente a través de las Reglas de Seguridad de Firestore. Para asegurar técnicamente que no existan reservas duplicadas en un mismo horario, cada cita genera un documento con un identificador único basado en la fecha y la hora (por ejemplo, 20261015_1500). Al procesar la reserva mediante una transacción atómica, la base de datos verifica la existencia de dicho ID y rechaza automáticamente cualquier intento de duplicar la hora.

  Diagrama de Estructura de Datos NoSQL: El modelo de datos se representa mediante el esquema de colecciones y documentos de Firestore. Este diagrama detalla la jerarquía de las colecciones principales (users, services, appointments y schedules), los campos contenidos en cada documento y las referencias lógicas que permiten consultar la agenda de Nicolette Studio en tiempo real.

- Desarrollo Backend y Lógica de Negocio (API):

  - Repositorio en GitHub con una estructura de carpetas modular (controladores, modelos, rutas y middlewares) que demuestre la separación de responsabilidades en el código.

  - Lógica del backend encargada de verificar la disponibilidad de cupos en tiempo real, procesar las solicitudes de agendamiento y retornar respuestas en formato JSON.

  - Implementación de middlewares de validación para sanitizar los datos de entrada del cliente y gestionar la autenticación/autorización de la administración mediante tokens (como JWT).

- Desarrollo Frontend y Consumo de Servicios:

  - Componentes de interfaz estructurados y reutilizables, programados bajo un enfoque responsive para garantizar su correcta visualización en dispositivos móviles y de escritorio.

  - Código de integración en el cliente que consuma de forma asíncrona (mediante fetch o axios) la API de agendamiento, gestionando correctamente los estados de carga (loading), éxito (success) y error en pantalla.

- Pruebas, Despliegue y Calidad de Código:

  - Conjunto de pruebas unitarias o de integración dirigidas a validar la función principal del sistema: la detección y bloqueo de cruces de horario al intentar agendar una cita.

  - Enlace al entorno de producción (despliegue en la nube) donde la aplicación y la base de datos se encuentren operativas y accesibles públicamente a través de un dominio o URL funcional.

# 9. Conclusions

Through this work, Nicolette Studio modernized its customer experience by deploying an independent digital platform that manages appointments on its own.

On the development side, the application locks time slots instantly, making it impossible for appointments to clash. From a data perspective, every booking is neatly stored and organized behind the scenes. This takes a huge workload off the team while providing a clear picture of how the business actually runs: pinpointing popular services, peak times, and customer return rates, ultimately turning daily activity into practical insights to grow the studio.

# 10. Personal Reflection

# Working on this project has been a valuable learning experience. It allowed me to move beyond theory and build a real-world tool that solves an actual operational problem for a local business. Throughout the development process, I strengthened my technical skills in web development and cloud databases, especially when handling real-time bookings to avoid double-scheduling. At the same time, it helped me understand the importance of clean data: seeing how organized records can genuinely help an owner understand their business and make better decisions. Overall, this project gave me a much clearer view of what it means to build software that is both technically reliable and practically useful.

# 11.Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.