Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | José Cueto Moreira |
| --- | --- |
| Rut | 21.408.743-k |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Nicolett Studio – Plataforma web para la gestión de citas, clientas e inventario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de sistemas de información |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software. Manejo e integración de bases de datos. Levantamiento y análisis de requerimientos. Gestión de proyectos y trabajo en equipo. Aplicación de criterios de seguridad y mantención de sistemas. Desarrollo de interfaces web responsivas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto nace a partir de una necesidad que identificamos en Nicolett Studio, un salón de belleza ubicado en la comuna de Buin. Actualmente, el salón utiliza Google Calendar para organizar sus citas, pero esta herramienta no se adapta completamente a la forma en que trabajan. Además de organizar las citas, necesitan llevar un registro de sus clientas, de los productos que utilizan en cada atención y del inventario disponible. Esto se vuelve aún más necesario debido al crecimiento del salón y a la incorporación de nuevas trabajadoras. Esta situación afecta principalmente a las trabajadoras y a la administración, ya que deben manejar información de las citas, clientas y productos. Por eso, el proyecto busca reunir esta información en una sola plataforma y hacer que sea más fácil de consultar y administrar. Para nosotros, como estudiantes de Ingeniería en Informática, este proyecto nos permite aplicar lo aprendido durante la carrera en una situación real, principalmente en desarrollo web, bases de datos, levantamiento de requerimientos y gestión de proyectos. Con la plataforma se espera facilitar la organización de las citas, mantener las fichas de las clientas, registrar los productos utilizados y llevar un mejor control del inventario, evitando tener esta información repartida en diferentes lugares. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web para Nicolett Studio que permita tener en un solo lugar la gestión de las citas, la información de las clientas y el inventario del salón. La plataforma permitirá agendar y gestionar citas, mantener las fichas de las clientas, registrar los productos utilizados en cada atención, revisar el historial de citas y llevar un control de los productos disponibles. Para desarrollar la plataforma se utilizarán HTML, CSS y JavaScript, mientras que Firebase se utilizará para almacenar y gestionar la información del sistema. El desarrollo se realizará por etapas. Primero se definirán los requerimientos y el diseño inicial de la plataforma, para luego implementar los distintos módulos, realizar las pruebas correspondientes y revisar su funcionamiento junto con Nicolett Studio. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso, ya que permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el desarrollo de una solución de software para una necesidad real. Durante el proyecto se trabajarán distintos aspectos relacionados con la carrera, como el levantamiento de requerimientos, el desarrollo de una aplicación web, el manejo de bases de datos, la seguridad de la información, las pruebas y el trabajo en equipo. A partir de las necesidades identificadas junto a Nicolett Studio, se deberán definir y desarrollar las funcionalidades que tendrá la plataforma. Para esto, se utilizará Firebase para almacenar la información de las clientas, citas e inventario, junto con reglas de seguridad que permitan controlar el acceso a los datos. La metodología Scrum permitirá organizar el trabajo del equipo y dividir las actividades en distintas etapas. Jira Software se utilizará para llevar el seguimiento de las tareas y GitHub para mantener el control de versiones del código. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente por mi interés en el desarrollo de software y la creación de aplicaciones web. Durante el desarrollo podré trabajar con HTML, CSS, JavaScript y Firebase, aplicando estos conocimientos en una situación real y no solamente como un ejercicio académico. También me permitirá adquirir experiencia en el proceso completo de desarrollo de una solución, comenzando desde el levantamiento de requerimientos y el diseño, hasta la programación, pruebas y validación con el usuario. Realizar este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque me permitirá fortalecer mis conocimientos técnicos y aprender a trabajar considerando las necesidades reales de una organización. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar, ya que las tecnologías seleccionadas son conocidas por el equipo y se ajustan a lo que necesita la plataforma. Para desarrollar el sistema se utilizarán HTML, CSS y JavaScript, mientras que Firebase se utilizará para guardar la información de las clientas, las citas y el inventario. El proyecto se realizará durante el semestre académico. Para organizar el trabajo se utilizará Scrum y Jira Software permitirá llevar un seguimiento de las tareas y avances. El desarrollo se dividirá en distintas etapas, comenzando por los módulos de citas, clientas e inventario, para luego continuar con la integración, la seguridad y las pruebas del sistema. Entre los aspectos que facilitan el desarrollo se encuentra el conocimiento previo de las tecnologías, que existe una necesidad real por parte de Nicolett Studio y que tendremos contacto con el salón para ir revisando los avances. También pueden surgir algunas dificultades, como cambios en los requerimientos o problemas técnicos durante el desarrollo. En estos casos, se realizarán pruebas y revisiones periódicas, además de mantener comunicación con Nicolett Studio para validar los cambios antes de continuar con las siguientes funcionalidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web para Nicolett Studio que permita centralizar y mejorar la gestión de las citas, información de las clientas e inventario, facilitando la administración y organización del salón de belleza. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Diseñar una plataforma web de acuerdo con las necesidades y requerimientos identificados en Nicolett Studio. • Implementar un sistema de gestión de citas que permita organizar las horas de atención y las trabajadoras del salón. • Desarrollar un sistema de registro de clientas que permita almacenar información relevante, como el historial de citas y los productos utilizados en sus atenciones. • Implementar un sistema de control de inventario que permita registrar y consultar los productos disponibles en el salón. • Crear una plataforma que facilite la administración del salón y que pueda adaptarse al crecimiento de Nicolett Studio y a la incorporación de nuevas trabajadoras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto se utilizará el marco ágil Scrum, adaptándolo a un equipo de dos integrantes. El trabajo se organizará mediante ciclos de desarrollo, permitiendo dividir el proyecto en tareas más pequeñas y revisar periódicamente los avances. En primer lugar, se realizará el levantamiento de requerimientos con Nicolett Studio para conocer sus necesidades y definir las funcionalidades que tendrá la plataforma. Estos requerimientos serán organizados y priorizados en Jira Software. Posteriormente, el desarrollo se dividirá en diferentes Sprints. Cada Sprint tendrá un conjunto de tareas relacionadas con los módulos que se deben desarrollar. Al finalizar cada ciclo se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas y, cuando corresponda, se presentarán los avances a Nicolett Studio para recibir observaciones.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio de código en GitHub | Repositorio donde se almacenará el código desarrollado durante el proyecto y sus diferentes avances. | Permitirá demostrar el desarrollo progresivo de la plataforma y los aportes realizados por los integrantes. |
| Avance | Actas de reuniones con Nicolett Studio | Registro de las reuniones realizadas con la administración del salón y de los acuerdos obtenidos. | Permitirá demostrar que los requerimientos y modificaciones se basan en las necesidades reales del cliente. |
| Avance | Diseños visuales de las pantallas | Bocetos y diseños de las principales pantallas de la plataforma, como agenda, fichas de clientas e inventario. | Permitirá evidenciar el trabajo previo realizado antes de implementar las funcionalidades. |
| Avance | Tablero de Jira Software | Registro de las tareas, historias de usuario y avances realizados durante los Sprints. | Permitirá demostrar la aplicación de Scrum y el seguimiento del trabajo del equipo. |
| Avance | Estructura y registros en Firebase | Capturas o registros de las colecciones utilizadas para almacenar clientas, citas e inventario. | Permitirá comprobar la correcta implementación del almacenamiento de información. |
| Final | Lista de pruebas de funcionamiento | Registro de las pruebas realizadas sobre los diferentes módulos y sus resultados. | Permitirá comprobar que las funcionalidades principales fueron probadas antes de la entrega. |
| Final | Plataforma web funcional | Versión final de la plataforma desarrollada para Nicolett Studio. | Permitirá demostrar el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades definidas para el proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos | Levantamiento y análisis | Realizar reunión inicial con Nicolett Studio, conocer su forma de trabajo y detectar sus principales necesidades. | Reunión con cliente, computador | Semana 1 | José Cueto y Benjamín Moya | La información obtenida permitirá definir las funcionalidades del sistema. |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional / Diseñar y generar soluciones de software | Planificación y prototipo | Configurar Jira, organizar el backlog y desarrollar el primer prototipo funcional. | Jira, GitHub, HTML, CSS, JavaScript | Semana 2 | José Cueto | Validar funcionamiento de la agenda. |
| Diseñar y generar soluciones de software | Módulo de citas | Desarrollar la agenda individual, horarios, sobrecupos y registro del abono. | HTML, CSS, JavaScript, Firebase | Semanas 3–4 | José Cueto | Validar funcionamiento de la agenda. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones | Módulo de clientas | Implementar fichas de clientas, historial de atenciones y registro de información asociada a los servicios. | HTML, CSS, JavaScript, Firebase | Semanas 5–6 | José Cueto y Benjamín Moya | Revisar que la información pueda registrarse y consultarse correctamente. |
| Desarrollo de software / Base de datos | Módulo de inventario | Implementar registro y control de productos, incluyendo actualización del stock. | HTML, CSS, JavaScript, Firebase | Semanas 7–8 | José Cueto | Verificar el registro y consulta de productos. |
| Bases de datos / Seguridad | Integración y seguridad | Configurar Cloud Firestore y las reglas de seguridad para diferenciar permisos entre administración y trabajadoras. | Firebase, Cloud Firestore, Firebase Security Rules | Semanas 9–10 | José Cueto y Benjamín Moya | Revisar los permisos y acceso a los datos. |
| Desarrollo de software / Calidad | Pruebas y validación | Realizar pruebas de funcionamiento, revisión responsive y validación con Nicolett Studio. | Google Lighthouse, navegadores, dispositivos móviles | Semanas 11–12 | José Cueto y Benjamín Moya | Se considera una meta de Lighthouse igual o superior a 85. |
| Gestión de proyectos / Documentación | Cierre y documentación | Organizar GitHub, cerrar las actividades de Jira y preparar la documentación final. | GitHub, Jira, computador | Semanas 13–15 | José Cueto y Benjamín Moya | Consolidar las evidencias del proyecto. |
| Comunicación / Presentación | Defensa final | Preparar presentación, demostración de la plataforma y defensa del proyecto. | PowerPoint, plataforma web, computador | Semanas 16–18 | José Cueto y Benjamín Moya | Presentación ante la comisión evaluadora. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación, backlog y primer prototipo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de citas |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de clientas |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de inventario |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Firebase y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Presentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.